GROUPE N° 2

Projet PHP MVC

# FICHE ITERATION N° 1

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| Iacopino Romain |  |  |
| JEANNOT Ferréol |  |  |
|  |  |  |
| Rédigé le : 15/10/2017 | Approuvé le : | Validé le : |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| Diffusion | Externe |
| **À :** |  |
| **Copies à :** |  |

Document de référence :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Libellé |  | Document | |  |
|  |  |  |  | |  |
| Historique : |  |  |  | |  |
| N° Version | Auteurs |  | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| **1.0** | Iacopino Romain |  |  | 15/10/17 |  |
| **1.01** | JEANNOT Ferréol |  |  | 15/10/17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| Réalisation du diagramme de gantt | Iacopino Romain |  | 12/10/17 | 15/10/17 | 15/10/17 |  |
| Grille d’analyse des risques | Iacopino Romain |  | 12/10/17 | 15/10/17 | 15/10/17 |  |
| Détail des fonctionnalités et sous fonctionnalités | Iacopino Romain |  | 12/10/17 | 15/10/17 | 15/10/17 |  |
| UML : Diagramme des cas utilisateurs | JEANNOT Ferréol |  | 10/10/17 | 15/10/17 | 15/10/17 |  |
| UML : Diagramme des classes | JEANNOT Ferréol |  | 12/10/17 | 15/10/17 | 15/10/17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |